Název projektu:  ZTV 8. května Bernartice

Číslo projektu / smlouvy: - / -

Název veřejné zakázky:  ZTV 8. května Bernartice

##### SMLOUVA O DÍLO č. xxx/2023

##### Smluvní strany

1. Objednatel:

Objednatel: 				Městys Bernartice

se sídlem: 				Náměstí svobody 33, 398 43 Bernartice

zastoupený ve věcech smluvních: 	Pavel Souhrada, starosta

zastoupený ve věcech technických: 	-

IČ: 					00249530

DIČ: 					CZ00249530

bankovní spojení: 			Česká spořitelna a.s.

č. ú.: 					641532349/0800

(dále jen „objednatel“ na straně jedné)

a

2. Zhotovitel:

Zhotovitel: 				xxxxxxxx

se sídlem: 				xxxxxxxx

zastoupený ve věcech smluvních: 	xxxxxxxx

zastoupený ve věcech technických: 	xxxxxxxx

IČ: 					xxxxxxxx

DIČ: 					CZxxxxxxxx – plátce DPH

společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeného u: xxxxxxxx v xxxxxxxx pod spisovou značnou: xxxxxxxx

bankovní spojení: 			xxxxxxxx

č. ú.: 					xxxxxxxx

identifikátor datové schránky: 	xxxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“ na straně druhé)

na základě výsledku výběrového řízení zadávaného mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, jehož předmětem byl výběr nejvhodnějšího dodavatele na realizaci stavebních prací veřejné zakázky s názvem „ZTV 8. května Bernartice“ (číslo projektu/smlouvy: - / -) (dále jen „výběrové řízení“); uzavírají ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“).

##### I. Předmět smlouvy a místo plnění

      - Předmětem této smlouvy je

- závazek zhotovitele na svůj náklad a na své nebezpečí zhotovit pro objednatele řádně, včas a ve vzorné kvalitě (kvalita díla musí odpovídat požadavkům uvedeným v normách vztahujících se k prováděnému dílu, zejména pak v ČSN a EN, v obecně závazných právních předpisech a v této smlouvě), včetně všech objednatelem případně požadovaných změn díla a jeho součástí, kompletní dílo a to v souladu se ZD a s podanou nabídkou zhotovitele ze dne xx.07.2023 a případnými pokyny objednatele; a

- závazek objednatele řádně zhotovené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit zhotoviteli cenu díla a to za podmínek v souladu s touto smlouvou.

Podrobnosti provedení díla jsou uvedeny v projektové dokumentaci k zadání stavby a ve výkazu výměr. Objednatel je oprávněn kvalitu prováděného díla kdykoli kontrolovat.

Smluvní podklady specifikující předmět a provádění díla jsou následující podklady:

- Projektová dokumentace

- Položkový rozpočet vypracovaný na základě slepého výkazu výměr

      - Dílo bude dodáno komplexně, v termínech dle této smlouvy, ve vzorné kvalitě a v technických parametrech, vlastnostech a standardech dle zadávací dokumentace a bude zahrnovat mimo jiné i všechny související stavební práce, provedení nutných záborů, zařízení staveniště, dopravní a jiná opatření, bude obsahovat provedení veškerých úkonů a činností potřebných k přípravě, k vlastnímu provedení díla, k následnému uvedení do řádného provozu a užívání včetně všech dodávek, revizí a zkoušek, a to za podmínek, které upravuje tato smlouva.

      - Zhotovitel zodpovídá po celou dobu realizace díla za dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí, aby osoby zhotovitele a jeho poddodavatelů pohybujících se po staveništi, byly vybaveny ochrannými pracovními pomůckami (BOZP) a dodržovali podmínky požární ochrany (PO) v prostorách staveniště. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat veškeré hygienické předpisy a podmínky ochrany Životního prostředí, zejména nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu, je povinen neprodleně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé při provádění díla v souladu se zákonem o odpadech.

      - Zhotovitel prohlašuje, že k datu podpisu této smlouvy splnil zadávací podmínky a akceptuje všechny podmínky výzvy a zadávací dokumentace veřejné zakázky, prověřil místní podmínky na staveništi a akceptuje požadavek objednatele, že přizpůsobí veškeré činnosti daným podmínkám.

      - Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s podmínkami realizace díla, včetně souvisejících doprovodných činností. Zhotovitel je povinen bez navýšení ceny za dílo dokončit dílo tak, aby bylo funkční a bylo schopno sloužit svému účelu; tím není dotčena jeho povinnost dokončit dílo způsobem a v čase a kvalitě touto smlouvou vymíněnými. Zhotovitel není oprávněn uplatňovat chyby, špatné porozumění nebo jakékoli odborné příčiny k odůvodnění žádosti o zvýšení ceny ve vztahu k ceně nabídnuté a sjednané v této smlouvě.

      - Zhotovitel překontroloval zadávací dokumentaci a výkaz výměr, aby došlo k řádnému a úplnému provedení stavby, jejíž zhotovení je předmětem plnění dle této smlouvy.

      - V souladu s platným zákonem o DPH a z hlediska režimu přenesené daňové povinnosti, tzv. reverse charge, objednatel prohlašuje, že výše uvedené dílo je z části z pohledu objednatele využíván k výkonu ekonom. služby a plnění proto v části A. vodovod a B. kanalizace podléhá režimu přenesené daňové povinnosti.

      - Místo plnění: Realizace díla  - stavební práce budou realizovány pro městys Bernartice a to na parc. č. 293/2, 293/4, 313/32, 313/76, 313/77, 313/78, 313/79, 313/80, 1452/1, 763/1, 1453/6, 1453/4 k.ú. Bernartice u Milevska (602663). Rozsah staveniště a podmínky jeho užívání budou stanoveny v zápise o jeho předání a převzetí.

##### II.  Provedení a změny díla

1.  	Zhotovitel je povinen pořizovat podrobnou a průkaznou průběžnou fotodokumentaci, dokládající provádění jednotlivých prací při realizaci a použití stanovených materiálů, kterou na konci realizace odevzdá objednateli (na CD, cloud).

2.     	Zhotovitel má povinnost pojištění majetku – stavby – nemovitosti dnem zahájení stavby do předání díla proti poškození, zničení a ztrátě a proti škodám způsobeným jeho činností.

3.	Zhotovitel má povinnost ode dne předání staveniště do dne předání a převzetí stavby vést stavební deník s podrobnými denními informacemi o postupu stavby a to v rozsahu daném příslušným právním předpisem (vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů), originál při ukončení odevzdá objednateli.

Zhotovitel je povinen si zajistit ve vlastní režii zpracování a odsouhlasení DIO od příslušných orgánů a následně jeho realizaci.

4.   	Zhotovitel je povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu, z něhož bude zakázka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu 10 let po skončení plnění zakázky a zhotovitel je povinen archivovat veškerou dokumentaci spojenou s výběrovým řízením do konce roku 2033.

5.	Veškeré vícepráce, změny díla, neprovedené práce, doplňky nebo rozšíření, které nebyly uvedeny v soupisu prací a dodávek v rámci výzvy k podání nabídky (dále jen „změny díla“), mohou být realizovány pouze na základě písemného dodatku k této smlouvě podepsaném oběma smluvními stranami. V dodatku ke smlouvě bude rovněž uvedeno ocenění změn díla na základě jednotkové ceny. Pokud zhotovitel provede změnu díla bez toho, aniž by došlo k uzavření písemného dodatku týkajícího se změn díla, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu.

6.	Ke kontrole zakrývaných prací předloží zhotovitel doklady o jakosti materiálů (dle zák. č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky v platném znění a dle nařízení vlády č. 163/2002 Sb.) použitých pro zakrývané práce.

V případě, že by zakrytím prací došlo k znepřístupnění jiných částí stavby (díla) a znemožnění jejich budoucí kontroly, vyzve zhotovitel zástupce objednatele a TDS  ke kontrole a předloží ke kontrole zakrývaných prací zástupci objednatele dokumenty týkající se těchto částí díla, a to před jejich zakrytím. Objednatel je povinen na písemnou výzvu, (zápis ve stavebním deníku a sdělení na e-mail), která musí být zhotovitelem doručena objednateli nejméně 4 dny předem (před předpokládaným zakrytím), podat vyjádření zápisem do stavebního deníku a nebo odpovědět e-mailem nejpozději do 84 hod od výzvy. Pokud zhotovitel výzvu neučiní, může objednatel požadovat odkrytí již ukončených částí prací. Nevyjádří-li se objednatel k jejich použití v uvedené lhůtě do stavebního deníku a nebo e-mailem, je zhotovitel oprávněn tyto materiály použít a práce provést. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla použije stanovený vhodný v rozpočtu uvedený materiál, nebo lepší a nepoužije žádný materiál o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý, nevhodný, či má horší vlastnosti. Bude-li na díle shledána vada, uhradí náklady spojené s dodatečným odkrytím zhotovitel.

7.	Veškeré komponenty a materiály, které neodpovídají standardům uvedeným v zadávací dokumentaci i změny oproti Projektové dokumentaci, může zhotovitel použít pouze po písemném odsouhlasení zástupce objednatele.

8.	V průběhu provádění díla budou konány pravidelné kontrolní dny a to minimálně 1 x za dva týdny. Kontrolní dny dle tohoto článku budou svolány objednatelem, nebo jím pověřenou osobou. Objednatel i zhotovitel jsou povinni se v rámci plnění dle této smlouvy jich účastnit.

9.	Zhotovitel je povinen odstranit odpad, vzniklý při realizaci díla, na vlastní náklady, vést o odpadu příslušnou evidenci a při předání díla (poslední části) předložit objednateli doklady o odstranění a likvidaci odpadu. Tyto doklady budou jako příloha součástí „Protokolu o předání a převzetí díla“. Pokud zhotovitel objednateli při předání díla  (poslední dílčí části) doklady o odstranění a likvidaci odpadu nepředloží, jedná se o vadu díla a dílo se nepovažuje za  provedené, resp. řádně dokončené a objednateli předané, resp. objednatelem převzaté.

##### III. Doba plnění

1.	Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:

a) termín zahájení stavebních prací:  předpoklad od 01.08.2023 – po podpisu smlouvy a po předchozím vyzvání k zahájení realizace a předání/převzetí staveniště

b) termín pro dokončení stavebních prací: nejpozději do 30.11.2023

c) počátek běhu záruční lhůty: dnem předání a převzetí hotového díla bez vad a nedodělků

Dílo je řádně dokončeno, je-li provedeno bez vad a nedodělků v souladu s touto smlouvou a ZD a předloženou nabídkou. Dokončené dílo je zhotovitel povinen předat objednateli a objednatel je povinen jej převzít, o čemž pověření zástupce smluvních stran pořídí písemný předávací  protokol a zhotovitel předá veškeré nutné doklady, které se k dílu vztahují, např. dodací listy, atesty použitých materiálů, certifikáty, prohlášení o shodě výrobků, záruční listy, fotodokumentace a další doklady a náležitosti a přílohy k faktuře. Tento protokol, ve kterém objednatel výslovně prohlásí, že dílo přejímá, je nezbytnou podmínkou pro zaplacení sjednané ceny díla. K předání a převzetí díla dojde do 5 dnů od jeho zhotovení, nejpozději však bude dílo zhotoveno i předáno v termínu uvedeným v čl. III. odst. 1 b)  této smlouvy. Smluvní strany se dále dohodly, že budou-li v době předání na díle  vady či nedodělky, k předání a převzetí díla dojde až po jejich odstranění. O této skutečnosti bude smluvními stranami sepsán záznam. Náklady na odstranění vad nese zhotovitel.

2. 	Nebude-li zhotovitel schopen dílo dokončit ve sjednaném termínu či dodržet jiný termín dle této smlouvy z důvodu nařízení karantény či výskytu onemocnění COVID-19 u pracovníků zhotovitele, kteří se na provádění díla, popř. na odstraňování jeho vad, podílejí či mají podílet, prodlužuje se termín dokončení díla či jiný dotčený termín o počet dnů, během nichž tato překážka trvala; to platí pouze v případě, že o vzniku této překážky zhotovitel bezodkladně vyrozumí objednatele, podrobně odůvodní jakých pracovníků a jakých prací se tato překážka včasného plnění zhotovitele týká, jak dlouho potrvá, a že není schopen bez dodatečných nákladů či nepřiměřeného úsilí zajistit plnění smlouvy prostřednictvím jiných osob; tvrzené skutečnosti je zhotovitel povinen k výzvě objednatele průkazně doložit. Termín dokončení díla či jiný termín dle této smlouvy je také možné prodloužit o počet dní, kdy smluvní strana nemohla plnit své povinnosti z důvodu mimořádného opatření orgánu veřejné moci souvisejícího s nemocí COVID-19.

3.	Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště, a to v souladu s jeho potřebami, v souladu s dokumentací předanou objednatelem a v souladu s dalšími požadavky objednatele a BOZP.

##### IV. Cena díla

1.	Za zhotovení celého řádně provedeného a předaného díla dle této smlouvy v rozsahu podle čl. I. této smlouvy je dohodnuta smluvní cena, dle předložené nabídky zhotovitele ve výši:

| Předmět plnění: | Cena celkem v Kč bez DPH: | Samostatně DPH V Kč (sazba 21%): | Cena celkem v Kč včetně DPH: |
| --- | --- | --- | --- |
| ##### A. vodovod | xxx.xxx,xx | xxx.xxx,xx | xxx.xxx,xx |
| B. kanalizace | xxx.xxx,xx | xxx.xxx,xx | xxx.xxx,xx |
| C. plynovod | xxx.xxx,xx | xx.xxx,xx | xxx.xxx,xx |
| CELKEM | x.xxx.xxx,xx | xxx.xxx,xx | x,xxx.xxx,xx |

2.	Cena je stanovena na základě položkového rozpočtu (výkazu výměr), který je nedílnou součástí a přílohou Smlouvy o dílo. Cena zahrnuje veškeré náklady na plnění související s realizací díla, včetně všech vedlejších nákladů, jako je zařízení staveniště, odvoz a likvidaci odpadů včetně skládkovného, náklady na používání strojů a služeb až do skutečného skončení díla, náklady na zhotovování výrobků, obstarání a přepravu věcí, zařízení, materiálu, dodávek, náklady na schvalovací řízení, pojištění, bankovní garance, daně, cla, poplatky, náklady na provádění všech příslušných (normami, případně vyhláškami stanovených) zkoušek materiálů, dílů a předávacích zkoušek, jakož i na zkoušky prokazující plnění normových hodnot i včetně všech inflačních vlivů.  Součástí ceny je i zajištění všech dokladů, které je zhotovitel povinen zajistit pro úspěšný průběh přejímacího řízení a pro potřeby kolaudace a předvedení funkčnosti díla.

3.	Cena díla se sjednává jako maximální, konečná a nejvýše přípustná a je platná po celou dobu realizace díla. Zhotovitel nesmí překročit její výši. Jedinou podmínkou, při níž je možné překročit výši nabídkové a sjednané ceny je, pokud v průběhu plnění dojde ke změně sazby DPH a lze ji měnit pouze písemným, oboustranně odsouhlaseným, dodatkem k této smlouvě postupem dle článku II. této smlouvy.

4.	Detailní rozpis ceny dle jednotlivých položek je uveden v položkovém rozpočtu, který tvoří nedílnou součást této smlouvy a její přílohu. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou cenami nejvýše přípustnými a budou též použity při kalkulaci ceny případných víceprací (rozšíření rozsahu díla) nebo méněprací (omezení rozsahu díla). Platí, že neprovedené práce či použití jiného materiálu nebo materiálu nižší kvality jsou méněpracemi a cena díla se snižuje bez dalšího.

5.	V případě nepředvídatelných víceprací - změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu. V případě nepředvídatelných víceprací - změn u prací, které nejsou v položkovém rozpočtu uvedeny, se provede stanovení cen dle jednotkových cen v obecně dostupné cenové soustavě – max. do 80% aktuální cenové úrovně.

6.	Objednatel je oprávněn rozšířit nebo omezit rozsah díla nebo požadovat jakoukoliv změnu díla nebo jakékoliv jeho jednotlivé části (tzv. vícepráce a méněpráce) přímo související s dílem a za tím účelem je oprávněn dát zhotoviteli pokyny k provedení, resp. neprovedení takových prací. V případě uplatnění požadavku na změnu rozsahu předmětu díla je zhotovitel povinen do 5 dnů po obdržení požadavku předložit objednateli položkový rozpis ceny na požadovanou změnu a případně nový časový harmonogram prací, který zahrne předpokládanou změnu a zajistí dodržení konečného termínu. Rozpis ceny bude vycházet z jednotkových cen dle původní cenové nabídky. Součástí každého ujednání o rozšíření předmětu díla bude i ujednání o změně termínu dokončení uvedeném v čl. III této smlouvy, v opačném případě se má za to, že se termín dokončení nemění. Zhotovitel má nárok na úhradu provedených víceprací a povinnost k jejich provedení pouze v případě, že tyto budou písemně odsouhlaseny objednatelem ve formě dodatku k této smlouvě v souladu s tímto ustanovením.

##### V. Fakturace a platební podmínky

1.	Cena bude fakturována za kvalitně a řádně provedené práce a to zvlášť pro každou část (A, B a C) - a to po realizaci celého předmětu plnění – po kontrole provedeného díla a jeho předání a převzetí, po kontrole originálu stavebního deníku a po splnění podmínek uvedených ve smlouvě. Objednatel nebude poskytovat žádné zálohy.

2.	Objednatel bude hradit zhotoviteli fakturovanou cenu bankovním převodem na základě zhotovitelem vystavených faktur (daňových dokladů) po obdržení těchto faktur a to po předání celého předmětu plnění zakázky bez vad a nedodělků a předání veškerých nutných dokladů. O tomto předání bude vyhotoven předávací protokol.

3.	Faktury budou vystaveny zhotovitelem nejpozději do 14 kalendářních dnů po předání, resp. převzetí celého předmětu plnění zakázky zvlášť pro každou část (A, B a C).

4.	Faktury budou mít náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a doba splatnosti faktur bude stanovena na 30 kalendářních dnů ode dne zdanitelného plnění, který počne běžet dnem následujícím po jejich doručení objednateli. Platba bude probíhat výhradně v CZK. Na každé faktuře bude uveden celý název projektu/zakázky a číslo projektu/smlouvy. Nedílnou součástí každé faktury – přílohou bude položkový rozpočet - soupis provedených prací odsouhlasený objednatelem. Bez tohoto soupisu budou faktury neúplné. Faktury budou objednateli předloženy ve 2 originálech.

5.	Objednatel je oprávněn vrátit fakturu zhotoviteli v případě, že faktura vykazuje formální nedostatky (neobsahuje náležitosti daňového či účetního dokladu dle platných právních předpisů) nebo zhotovitel nebyl oprávněn fakturu vystavit, případně ji vystavil na částku, která neodpovídá ceně díla dle této smlouvy (a jejích případných dodatků). Zhotovitel dle povahy nedostatků faktury vystaví fakturu novou, nebo fakturu opraví. Splatnost faktury počíná běžet až doručením opravené (nové) faktury objednateli.

6.	Veškeré platby mezi smluvními stranami se uskuteční prostřednictvím bankovního spojení uvedeného v záhlaví této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že uvedené číslo jeho bankovního účtu splňuje požadavky dle § 109 zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

7.	Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření smlouvy není veden v registru nespolehlivých plátců daně z přidané hodnoty a ani mu nejsou známy žádné skutečnosti, na základě kterých by s ním správce daně mohl zahájit řízení o prohlášení nespolehlivého plátce daně dle  § 106a zák. č. 235/2004 Sb, o dani z přidané hodnoty.

8.	Objednatel, jako příjemce zdanitelného plnění je oprávněn, v případě, že zhotovitel je v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění veden v registru nespolehlivých plátců daně z přidané hodnoty, uhradit částku odpovídající výši daně z přidané hodnoty na účet správce daně za zhotovitele. Uhrazení částky odpovídající výši daně z přidané hodnoty na účet správce daně za zhotovitele bude považováno v tomto rozsahu za splnění závazku příjemce uhradit sjednanou cenu zhotoviteli.

##### VI. Záruka

1.	Zhotovitel poskytuje na dílo uvedené v čl. I. záruku v délce min. 120 měsíců.

Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí řádně provedeného celého díla.

2.	Po dobu záruční doby zhotovitel garantuje, že dílo bude mít předepsané nebo vymíněné vlastnosti stanovené v zadávací dokumentaci (včetně jejích změn a doplňků), v technických normách a předpisech, které se na provedení díla vztahují a dále že dílo a jakákoli jeho součást a příslušenství budou plně funkční, použitelné a prosty jakýchkoliv vad. Za vady se mimo jiné považuje jakýkoli nesoulad s touto smlouvou, PD, k prováděnému dílu se  vztahujícími technologickými postupy, technickými listy výrobků, normami (zejména ČSN) a obecně závaznými právními předpisy.

3.	S odstraněním vad bude započato okamžitě po zjištění vady a oznámení zhotoviteli, nejpozději do 5 kalendářních dnů, nedohodnou-li se obě smluvní strany jinak. Zjištěné vady odstraňuje zhotovitel bezodkladně, vlastním nákladem a tak, aby nebylo omezeno užívání díla a vady odstraní v co nejkratším možném termínu, nejpozději však do 15 dnů ode dne doručení písemné reklamace.

4.	V případě, že zhotovitel nezapočne odstraňovat vady ani ve lhůtě 5 kalendářních dnů (popř. v jiné dohodnuté lhůtě) od doručení jejich písemného oznámení, je objednatel oprávněn zajistit odstranění vad na náklad zhotovitele. Po dobu záruční doby je zhotovitel povinen odstranit na svoje náklady havárie, které na díle vznikly v důsledku neodborného či nesprávného provedení díla. Za havárii se pro účely této smlouvy rozumí takový stav díla, který brání jeho užívání. Havárii je objednatel povinen oznámit zhotoviteli neprodleně po jejím zjištění. V případě, že zhotovitel nezapočne odstraňovat havárii ani ve lhůtě 24 hod. od doručení jejího písemného oznámení, je objednatel oprávněn zajistit odstranění havárie na náklad zhotovitele.

5.	Smluvní strany se dohodly, že doručení písemného oznámení vad vůči nepřítomnému zhotoviteli provedou buď listovní zásilkou, nebo zprávou přes systém datových schránek, přičemž u oznámení odeslaných s využitím provozovatele poštovních služeb se za den oznámení vady považuje druhý pracovní den po dni odeslání, u datové zprávy doručované do datové schránky zhotovitele den následující po odeslání datové zprávy.

Smluvní strany se dohodly, že oznámení vad bude zhotoviteli písemně oznámeno na adresu a kontakty uvedené v záhlaví této smlouvy, nebo na adresu a kontakty uvedené v oznámení o změně doručovací adresy a kontaktů.

##### VII. Sankce

1.	Je-li zhotovitel v prodlení s řádným dokončením díla a s předáním díla objednateli bez vad a nedodělků ve lhůtě uvedené v článku III. této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000,- Kč bez DPH za každý započatý den prodlení po stanoveném nejpozdějším datu dokončení díla.

2.	Je- li objednatel v prodlení s úhradou ceny za dílo dle článku V. této smlouvy je povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení z neuhrazené dlužné částky ve výši 0,05% za každý započatý den prodlení úhrady. Závazek objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka odeslána z účtu objednatele.

3.	Objednatel je oprávněn jednostranně započíst svou pohledávku vůči zhotoviteli vzniklou v důsledku porušování povinností zajištěných smluvní pokutou oproti pohledávce zhotovitele vůči objednateli na úhradu ceny za dílo ve smyslu ustanovení § 1982 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. S tímto postupem vyslovuje zhotovitel podpisem této smlouvy výslovný souhlas.

4.	V případě, že zhotovitel po podpisu smlouvy není schopen dílo realizovat a od této smlouvy před realizací nebo při realizaci odstoupí, je povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 10 % z ceny díla bez DPH.

5.	V případě, že v průběhu realizace díla dojde u zhotovitele ke změně poddodavatele, kterého zhotovitel uvedl v seznamu poddodavatelů ve výběrovém řízení, aniž by tuto změnu písemně (e-mail, DS, profil zadavatele) předem oznámil (požádal o změnu) a objednatel písemně odsouhlasil (schválil změnu), tak je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč bez DPH za každý jednotlivý případ porušení.

6. 	Uhrazení jakékoliv smluvní pokuty dle této smlouvy se nedotýká práva objednatele na náhradu škody v plné výši, která vznikne objednateli v důsledku porušení povinnosti zajištěné smluvní pokutou zhotovitelem. Ustanovení § 2051 věta druhá se nepoužije. Sjednáním, uplatněním nebo zaplacením jakékoliv smluvní pokuty podle této smlouvy není dotčené právo objednatele na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje. Náhradu škody může objednatel vůči zhotoviteli vymáhat v plném rozsahu samostatně a bez ohledu na smluvní pokutu. Smluvní pokuta se do náhrady škody nezapočítává.

7.	V případě prodlení zhotovitele s odstraněním záručních vad je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý započatý den prodlení a za každou vadu a to až do doby jejich odstranění.

8.	Jestliže zhotovitel neodstraní vady ve lhůtách uvedených v článku VI.3. je objednatel oprávněn provést tyto práce sám nebo jejich provedením pověřit jinou osobu nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně funkční část díla. Takto vzniklé náklady je zhotovitel bez připomínek povinen uhradit objednateli do 14 dnů ode dne doručení faktury – daňového dokladu.

9. 	Zhotovitel odpovídá za poškození stávajících inženýrských sítí a cizích zařízení nacházejících se v prostoru předaného staveniště do doby navrácení staveniště objednateli dle této smlouvy a způsobené činností či nečinností zhotovitele na objektu a pozemcích v prostoru staveniště.

10.	Pokud zhotovitel pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti nebude udržovat v platnosti po celou dobu plnění smlouvy, resp. ukáží-li se jeho prohlášení kdykoliv po dobu realizace díla ohledně platnosti a účinnosti smlouvy jako nepravdivá, či neúplná, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5% ze sjednané ceny díla, tak jak je uvedena v čl. IV. této smlouvy.

11.	V případě porušení povinnosti zhotovitele vyklidit staveniště ve smyslu této smlouvy (vyklizeno a uvedeno do původního stavu, včetně ploch dotčených stavbou – komunikace řádně vyčištěny a uklizeny, zelené plochy upraveny a osety travním semenem, poškozené dlažby opraveny), je zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý započatý den prodlení až do zjednání nápravy.

12.	Smluvní pokuty jsou splatné do 14 dnů od doručení jejich vyúčtování. Pokud tak zhotovitel neučiní, je objednatel oprávněn o tuto částku snížit úhradu faktury.

##### VIII. Odstoupení od smlouvy

1. 	Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, je-li vůči zhotoviteli zahájeno insolvenční řízení, nebo v případě zamítnutí insolvenčního návrhu vůči zhotoviteli pro nedostatek majetku.

2. 	Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě podstatného porušení smluvní povinnosti ze strany zhotovitele. Podstatné je takové porušení povinnosti, o němž zhotovitel již při uzavření smlouvy věděl nebo musel vědět, že by objednatel smlouvu neuzavřel, pokud by toto porušení předvídal. Za podstatné porušení smluvní povinnosti ze strany zhotovitele se považuje zejména, nastane-li kterákoliv z níže uvedených skutečností:

- pokud zhotovitel provádí dílo v prokazatelně nízké kvalitě, a to i přes písemné upozornění ze strany objednatele

- pokud zhotovitel používá při zhotovení díla jiné materiály než uvedené ve výkazu výměr, které mají nižší kvalitu a horší vlastnosti

- pokud se zhotovitel ocitne v prodlení s realizací a s předáním díla

- pokud se zhotovitel ocitne v prodlení s převzetím staveniště,

- pokud zhotovitel vstoupí do likvidace

- pokud zhotovitel opakovaně nedbá pokynů objednatele pro provádění předmětu díla, přestože na důsledek nedbání pokynů byl předtím písemně upozorněn,

jakož i v případě dalších skutečností, které jsou v této smlouvě označené jako podstatné porušení smluvní povinnosti zhotovitele, ale i v jiných případech, jedná-li se o takové porušení povinnosti, o němž zhotovitel již při uzavření smlouvy věděl nebo musel vědět, že by objednatel smlouvu neuzavřel, pokud by toto porušení předvídal. Pokud objednatel od této smlouvy z důvodu uvedeného v tomto bodě odstoupí, je zhotovitel povinen uhradit objednateli rozdíl mezi cenou díla, které měl provést zhotovitel a cenou díla provedeného třetí osobou.

3.	Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně, právo odstoupit od smlouvy nemá ta strana, která se neplnění nebo podstatného porušení smlouvy dopustila, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámeni o odstoupení druhé smluvní straně.

4. 	V případě odstoupení od smlouvy se zhotovitel zavazuje opustit staveniště a vyklidit zařízení staveniště nejpozději do 7 dnů od účinnosti odstoupení.

5.	Objednatel se zavazuje převzít a zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 7 dnů ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy. V případě odstoupení od smlouvy nemá zhotovitel nárok na žádnou úhradu ceny rozpracovaného díla.

6.	Zhotovitel je povinen při podpisu této smlouvy předložit objednateli platnou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem bude pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem (i jeho případných poddodavatelů) objednateli a třetím osobám, a to ve výši min. 1,0 mil. Kč. Zhotovitel má povinnost platnou pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti udržovat v platnosti po celou dobu plnění smlouvy - realizace díla a dle požadavku objednatele ji kdykoliv předložit a oznámit veškeré změny týkající se změn pojistné smlouvy. V případě, že zhotovitel pojistnou smlouvu nepředloží, pozmění, či pojistná smlouva zanikne, má objednatel právo tuto smlouvu nepodepsat či od této smlouvy odstoupit, pokud zhotovitel nesjedná okamžitou nápravu.

7.	Smluvní strany se dohodly, že vlastníkem zhotovovaného díla a jeho oddělitelných částí i součástí je od počátku objednatel.

##### IX. Závěrečná ustanovení

1.	Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí, že je nutné zveřejnění smlouvy na profilu zadavatele.

2.	Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje údaje, které tvoří předmět obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

3.	Zhotovitel se podpisem této smlouvy stává podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.

4.	Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy podrobně seznámil s projektovou dokumentací, výkazem výměr, podmínkami místa realizace a se všemi okolnostmi, které mohou mít vliv na obsah nabídky a na cenu díla a tyto okolnosti respektuje a zahrnul je do ceny díla. Součástí ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky a jiné náklady, i ve výkazu výměr výslovně neuvedené, nezbytné pro řádné a úplné provedení díla. Součástí ceny jsou i práce a dodávky, které v zadávací dokumentaci, nebo rozpočtu a smlouvě uvedeny nejsou a zhotovitel jakožto odborník o nich vědět měl nebo mohl vědět.

5.	Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s povahou a předmětem veřejné zakázky a jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci a disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení předmětu díla nezbytné. Zhotovitel prohlašuje, že se řádně seznámil s PD, že k ní nemá žádné výhrady a že dílo je podle ní způsobilé k provedení. Současně zhotovitel prohlašuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou díla, že  správně vyhodnotil a ocenil veškeré práce trvalého či dočasného charakteru, které jsou nezbytné pro řádné  provedení díla

6.	Veškeré změny a doplnění této smlouvy je možno provádět pouze formou číslovaných dodatků k této smlouvě, podepsanými oběma smluvními stranami.

7..	Zhotovitel není oprávněn postoupit ani převést tuto smlouvu, ani její část, ani jakákoli práva, povinnosti, dluhy, pohledávky nebo nároky vyplývající z této smlouvy bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

8.	Zhotovitel podpisem této smlouvy na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

9.	Tato smlouva je závazná i pro případné právní nástupce smluvních stran, resp. obě smluvní strany se zavazují provést taková právní jednání, aby jejich právní nástupci nabyli práva a povinnosti z této smlouvy plynoucí.

10.	V případě, že v průběhu realizace dojde ke změně poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokazoval ve výběrovém řízení kvalifikaci, musí i nový poddodavatel doložit splnění kvalifikace ve stejném rozsahu jako původní poddodavatel, a to před započetím jeho prací na zakázce.

11.	Zhotovitel se zavazuje k součinnosti při vedení a průběžné aktualizaci seznamu všech poddodavatelů včetně výše jejich podílu na akci.

12.	Zhotovitel poskytne objednateli v souladu s ustanovením § 6 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, potřebnou součinnost, ohledně zohlednění zásad odpovědného veřejného zadávání.

13.	Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit bez jakýchkoliv sankcí a to v případě, že na akci nebude poskytnuta podpora/dotace.

14.	Zhotovitel se zavazuje opustit staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 3 dnů od konečného předání díla.

15.	Zhotovitel prohlašuje, že se na něj a jeho poddodavatele nevztahují mezinárodní sankce.

16.	Tato smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po 2 vyhotovení.

16.	Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísni nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Smlouvu si před podpisem přečetly, souhlasí bez výhrad s jejím obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy. Tato Smlouva vstupuje v platnost a účinnost dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

Příloha č. 1 – Podrobný položkový rozpočet předmětu díla – oceněný výkaz výměr

| V Bernarticích dne .07.2023 |  | V xxxxxxxx dne xx.07.2023 |
| --- | --- | --- |
| Za objednatele: |  | Za zhotovitele: |
| Pavel Souhrada starosta Městys Bernartice |  | xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx |