Příloha č. 3

Smlouva o dílo na zhotovení projektové dokumentace

uzavřená v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., (Občanský zákoník) a v souladu s ustanoveními zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), v platném znění (dále jen „smlouva“)

I. Smluvní strany

1.1 Objednatel: 			Městys Bernartice

se sídlem: 				Náměstí svobody č.p. 33

zastoupené ve věcech smluvních: 	Pavel Souhrada, starosta městyse

zastoupené ve věcech technických: 	…………………………………………………..

IČ: 					00249530

bankovní spojení: 			Česká spořitelna

č. ú.: 					641532349, kód banky: 0800

(dále jen „objednatel“ na straně jedné)

a

1.2. Zhotovitel: 				………………………………………………………………………,

Zapsán v OR, vedeného …………………………………………………., oddíl …………….., vložka ………………………

se sídlem: 				……………………………………………………………………………………..……

zastoupený ve věcech smluvních: 	………………………………………………………………………

zastoupený ve věcech technických: 	………………………………………………………………………

IČ: 					………………………………………………………………………

DIČ: 					………………………………………………………………………

bankovní spojení: 			………………………………………………………………………

č. ú.: 					………………………………………………………………………

(dále jen „zhotovitel“ na straně druhé)

II. Předmět smlouvy

2.1. Zhotovitel prohlašuje, že k datu podpisu této smlouvy:

- splnil zadávací podmínky a akceptuje všechny podmínky výzvy k podání nabídky

- prověřil místní podmínky

- nejasné podmínky pro zhotovení díla si vyjasnil s oprávněnými zástupci objednatele

- akceptuje požadavek objednatele, že přizpůsobí veškeré činnosti daným podmínkám

- všechny technické a dodací podmínky díla zahrnul do kalkulace cen

2.2. Zhotovitel rovněž prohlašuje, že je plně seznámen i s ostatními podmínkami plnění zhotovitelových povinností podle této smlouvy, které z ní vyplývají.

2.3. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí   dílo, kterým se rozumí zpracování projektové dokumentace a souvisejících činností uvedených v čl. 2.4. Objednatel se zavazuje převzít od zhotovitele řádně provedené dílo a za toto dílo zaplatit sjednanou cenu, a to za podmínek a v termínech touto smlouvou sjednaných.

2.4. Dílem je zpracování projektové dokumentace akce „Odbahnění a oprava hráze a břehů vodních nádrží Jestřebice a Bilinka“ ve stupních dokumentace pro územní řízení, pro stavební povolení a pro provedení stavby a dále zajištění součinnosti při zadávacím řízení na zhotovitele stavby.

2.4.1 Projektová dokumentace pro územní rozhodnutí (dále jen „DÚR“) bude zpracována v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. Součástí je zpracování geodetického zaměření řešeného území, geodetické zaměření skutečných hranic jednotlivých pozemků (dotčených a sousedních) a skutečných povrchů pozemků a návrh uložení vodovodu se zohledněním daných geodeticky zaměřených skutečností.

2.4.2 Projektová dokumentace pro stavební (vodoprávní) povolení (dále jen „DSP“) bude zpracována v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. V rámci vypracování DSP je zhotovitel povinen zajistit zpracování kontrolního rozpočtu.

2.4.3. Prováděcí projektová dokumentace (dále jen „DPS“) bude zpracována v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů a dále za těchto podmínek:

a) DPS bude zároveň sloužit jako podklad pro zadávací řízení na veřejnou zakázku na stavební práce, jejímž předmětem bude realizace Stavby, a bude proto splňovat podmínky zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů a prováděcí vyhlášky č. 169/2016 Sb., v platném znění.

b) V rámci vypracování DPS je zhotovitel povinen dále zajistit:

- zpracování soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr ve smyslu a za podmínek definovaných vyhláškou č. 169/2016 Sb., v platném znění (dále jen „Soupis prací“);

- zpracování kontrolního rozpočtu v rozsahu Soupisu prací a zpracování celkové předpokládané hodnoty veřejné zakázky formou rekapitulace všech zpracovaných soupisů;

- zpracování všech potřebných průzkumů, zkoušek a měření potřebných pro zpracování DPS.

c) Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr dále musí respektovat následující zásady:

- Všechny stavební objekty a inženýrské objekty či provozní soubory musí být zatříděny do druhu a oboru stavebnictví dle klasifikace stavebních objektů. Pro účely klasifikace bude použita klasifikace JKSO.

- Položky soupisu budou popsány v cenové soustavě RTS, a.s. nebo jiné cenové soustavě, která musí být v soupisu prací jasně identifikována.

- Položka soupisu prací musí obsahovat pořadové číslo položky, číselné zatřídění položky dle použité cenové soustavy a označení cenové soustavy, popis položky jednoznačně vymezující druh a kvalitu práce, dodávky nebo služby, s případným odkazem na jiné dokumenty, zejména technické a cenové podmínky, dále měrnou jednotku a požadované množství v měrné jednotce. U každé položky musí být i výkaz výměr k uvedenému množství, tj. verbální a matematický popis výpočtu množství měrných jednotek. U položek, u nichž se výpočet množství shoduje, lze výkaz výměr nahradit odkazem.

- Vedlejší a ostatní náklady budou popsány v samostatném soupise souhrnně pro celou Stavbu.

- Nebude-li některá z položek v použité cenové soustavě obsažena, musí být její popis podrobný natolik, aby vylučoval jakýkoli nejednoznačný výklad, taková položka pak musí být zřetelně označena, že není součástí použité cenové soustavy.

- Soupis prací nesmí obsahovat obchodní jména konkrétních výrobků nebo materiálů a musí obsahovat jejich základní technické parametry tak, jak jsou předpokládány v projektové dokumentaci pro provedení stavby.

- Zhotovitel je povinen jako součást DPS zpracovat a předat objednateli i souhrnný rozpočet stavby, v jehož rámci je povinen předložit souhrnný list s definicí všech soupisů jednotlivých stavebních a inženýrských objektů a provozních souborů včetně soupisu vedlejších a ostatních nákladů.

2.4.4 Zhotovitel zajistí součinnost při zadávacím řízení na zhotovitele stavby, zejména zpracování odpovědí na dotazy k projektové části zadávací dokumentace a posouzení případných zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny, bude-li objednatelem požadováno. Sjednanou součinnost zhotovitel objednateli poskytne i v případě opakování zadávacího řízení.

2.5 Zhotovitel předá jednotlivé stupně zpracované projektové dokumentace objednateli v 6 vyhotoveních v tištěné podobě a 3 x v elektronické podobě ve formátu *.pdf a *.dwg na 3 CD. Soupis prací, dodávek a služeb a rozpočet bude objednateli předán ve 3 vyhotoveních v tištěné podobě a 3x v elektronické podobě ve formátu *.xls na CD.

2.6 V případě požadavku objednatele na vyšší počet tištěných vyhotovení projektové dokumentace je zhotovitel povinen na požádání objednatele dodat objednateli požadovaný počet vyhotovení za úhradu nepřesahující náklady na reprografické práce, a to nejpozději do 5 pracovních dnů poté, kdy jej o to objednatel požádá.

III. Termíny plnění

3.1. Zhotovitel je povinen dílčí části díla specifikované v článku II. smlouvy dokončit a předat objednat nejpozději:

- Zpracování dokumentace k územnímu rozhodnutí: nejpozději do 31. 12. 2022,

- Zpracování dokumentace pro stavební povolení: do čtyř měsíců od výzvy zadavatele, která bude učiněna nejdříve po vydání pravomocného územního rozhodnutí,

- Zpracování prováděcí projektové dokumentace vč. soupisu prací, dodávek a služeb a položkového rozpočtu: do čtyř měsíců od výzvy zadavatele, která bude učiněna nejdříve po vydání pravomocného stavebního povolení,

3.2 Termíny prací mohou být upřesněny dle dohody a potřeby objednatele písemným dodatkem k této smlouvě.

3.3 Dodržení termínu je závislé od řádného a včasného spolupůsobení objednatele ujednaného v této smlouvě. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím spolupůsobení není zhotovitel v prodlení se splněním povinností dodat předmět smlouvy k ujednanému termínu.

IV. Cena díla

4.1. Cena za celé řádně provedené a předané dílo a související plnění dle této smlouvy, je stanovena mezi smluvními stranami podle §2620 Občanského zákoníku.

4.2 Cena prací je stanovena jako cena pevná a neměnná po celou dobu realizace díla a souvisejících plnění, zahrnuje veškeré náklady zhotovitele, související s realizací díla a souvisejících plnění a lze ji překročit pouze za podmínek stanovených ve smlouvě.

4.3. Cena za provedení díla a související plnění dle článku II. této smlouvy bude rozdělena pro část Jestřebice a část Bilinka a bude uvedena cena celková:

PD JESTŘEBICE

| Dílčí část | cena bez DPH v Kč | DPH (21 %) v Kč | cena s DPH v Kč |
| --- | --- | --- | --- |
| Dokumentace pro územní rozhodnutí |  |  |  |
| Dokumentace pro stavební povolení |  |  |  |
| Dokumentace pro provedení stavby |  |  |  |
| Celkem PD Jestřebice |  |  |  |

PD BILINKA

| Dílčí část | cena bez DPH v Kč | DPH (21 %) v Kč | cena s DPH v Kč |
| --- | --- | --- | --- |
| Dokumentace pro územní rozhodnutí |  |  |  |
| Dokumentace pro stavební povolení |  |  |  |
| Dokumentace pro provedení stavby |  |  |  |
| Celkem PD Bilinka |  |  |  |

CENA CELKOVÁ

| Dílčí část | cena bez DPH v Kč | DPH (21 %) v Kč | cena s DPH v Kč |
| --- | --- | --- | --- |
| Dokumentace pro územní rozhodnutí |  |  |  |
| Dokumentace pro stavební povolení |  |  |  |
| Dokumentace pro provedení stavby |  |  |  |
| CELKEM |  |  |  |

4.4. Zhotovitel prohlašuje, že ve sjednané ceně za vypracování projektové dokumentace jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele a přiměřený zisk, a to včetně odměny zhotovitele a náklady za poskytnutí součinnosti.

4.5. Pokud dojde ke změně sazby DPH v době uskutečnění zdanitelného plnění, bude zhotovitel účtovat DPH v procentní sazbě odpovídající zákonné úpravě účinné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. V případě takové změny DPH není třeba uzavírat dodatek ke smlouvě, postačuje písemné oznámení zhotovitele o takové změně.

V. Způsob úhrady ceny a platební podmínky

5.1. Objednatel bude zhotoviteli hradit za provedené práce podle skutečně provedeného objemu prací. Podkladem pro úhradu bude jednorázová faktura za každou dílčí část plnění dle bodu 4.3 smlouvy vystavená zhotovitelem na základě soupisu provedených prací a služeb.

5.2. Cena díla bude objednatelem zhotoviteli uhrazena jednorázově na základě faktury vystavené zhotovitelem po:

5.2.1 vydání územního rozhodnutí dle DÚR a nabytí právní moci územního rozhodnutí; právo fakturace této části díla vzniká zhotoviteli dnem nabytí právní moci územního rozhodnutí vydaného podle DÚR;

5.2.2 vydání pravomocného stavebního (vodoprávní) povolení dle DSP; právo fakturace této části díla vzniká zhotoviteli dnem nabytí právní moci vodoprávního rozhodnutí vydaného podle DSP;

5.2.3 po předání díla DPS; právo fakturace této části díla vzniká zhotoviteli dnem protokolárního předání DPS objednateli.

5.3 Faktury zhotovitele musí mít náležitosti podle příslušných daňových předpisů, stanovené zákonem o dani z přidané hodnoty č. 235/2004 Sb. a zákonem o účetnictví č. 563/1991 Sb. v platném znění.

5.4. Nebude-li mít faktura příslušné náležitosti, je objednatel oprávněn ji vrátit, aniž by běžela lhůta splatnosti.

5.5. Splatnost faktur činí 30 dnů ode dne jejího předání objednateli.

5.6. Objednatel nebude zhotoviteli poskytovat zálohy.

VI. Práva a povinnosti smluvních stran

6.1. Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci díla dle podmínek stanovených touto smlouvou, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí i v případech, kde to není výslovně stanoveno ustanovením této smlouvy. Pokud jsou kterékoliv ze smluvních stran známy skutečnosti, které ji brání nebo budou bránit, aby dosáhla svým smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně druhé smluvní straně. Smluvní strany se dále zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních povinností.

6.2. Zhotovitel je povinen v průběhu zpracovávání projektové dokumentace minimálně 1x přizvat objednatele ke konzultaci a kontrole jím prováděného díla. Veškerá jednání budou probíhat v sídle objednatele, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Jednání bude zhotovitel svolávat nejméně 3 pracovní dny předem. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen informovat objednatele o stavu provádění díla a umožnit mu kontrolu provádění díla.

6.3. Zhotovitel se zavazuje písemně upozornit objednatele na nevhodnost, případně nepřípustnost podkladových materiálů, pokynů, věcí, které mu byly předány objednatelem, a/nebo objednatelem požadovaných změn. V případě, že objednatel bude, i přes upozornění zhotovitele, trvat na užití podkladových materiálů, pokynů a věcí, které byly zhotoviteli předány objednatelem, je zhotovitel oprávněn odmítnout jejich použití či plnění pouze tehdy, pokud by se jejich splněním mohl vystavit správnímu či trestnímu postihu.

6.4. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn provádět činnost, která je předmětem díla a jej pro tuto činnost v plném rozsahu plně kvalifikován. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí, aby provádění díla bylo zabezpečeno oprávněnou osobou, nebo osobami v souladu s ustanovením zák. 134/2016 Sb., a zák. č. 360/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel zajistí, aby odborné práce a činnosti, které nemá zapsány v obchodním rejstříku nebo na které nemá vystaveno příslušné živnostenské, nebo jiné podnikatelské oprávnění, provede poddodavatel s odpovídající odbornou způsobilostí.

6.5. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí bez ohledu na to, zda se jedná o osoby zhotovitele nebo jeho poddodavatelů.

6.6. Zhotovitel se zavazuje po dobu trvání této smlouvy zajistit dodržování veškerých právních předpisů v oblasti ochrany životního prostředí, zejm. zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů a zásady uvedených právních předpisů zahrnout do jím zpracované projektové dokumentace dle této smlouvy. Při nakládání s odpady je zhotovitel povinen řídit se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a zajistit ekologické třídění odpadu.

6.7. Zhotovitel se zavazuje při zpracování díla navrhovat inovativní řešení, pokud je to možné.

VII. Předávání a přejímání díla

7.1. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k převzetí díla nejméně 3 pracovní dny předem.

7.2. Místem předání a převzetí díla je sídlo objednatele, pokud se strany nedohodnou jinak.

7.3. Závazek zhotovitele provést dílo je splněn jeho řádným provedením a protokolárním převzetím předmětu díla objednatelem. Dílo se považuje za řádně provedené, bylo-li provedeno v požadovaném rozsahu, bez zjevných vad a nedodělků a s vlastnostmi předepsanými v zadávací dokumentaci.

7.4. Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou. Zhotovitel je povinen na vyžádání objednatele k předání a převzetí díla přizvat své případné poddodavatele.

7.5. O předání a převzetí dokončeného díla bude zhotovitelem sepsán zápis formou předávacího protokolu, který bude obsahovat zejména:

- Údaje o zhotoviteli, příp. poddodavatelích a objednateli

- Identifikační údaje o díle i jeho částech

- Soupis případných vad a nedodělků a termíny jejich odstranění

- Prohlášení, zda objednatel dílo přebírá či nepřebírá

7.6. V případě převzetí díla s drobnými vadami a nedodělky budou v zápise o předání a převzetí díla uvedeny termíny jejich odstranění, resp. úplného dokončení díla. Nesplnění těchto termínů podléhá ustanovení článku X. této smlouvy.

7.7. Jestliže objednatel odmítne dílo převzít, sepíší obě strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání.

7.8. Po odstranění vad a nedodělků, pro které odmítl objednatel dílo nebo jeho část převzít, opakuje se přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. V takovém případě je možné sepsat k původnímu zápisu dodatek, ve kterém objednatel prohlásí, že dílo nebo jeho část přejímá a protokol o předání a převzetí díla je uzavřen podepsáním dodatku k původnímu zápisu.

VIII. Vlastnické právo k zhotovovanému dílu

8.1. Dílo přechází do vlastnictví objednatele po částech dle dílčího plnění, vždy po zaplacení dílčí části díla.

8.2. Veškeré věci a podklady, které byly objednatelem předány zhotoviteli a nestaly se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. tento zůstává osobou oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je povinen je vrátit objednateli do 5 dnů na jeho výzvu, nejpozději však k datu předání a převzetí díla jako celku, s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků ze smlouvy nebo které jsou nutné a potřebné pro řádné ukončení díla.

IX. Záruka za jakost díla a odpovědnost za vady

9.1. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá této smlouvě. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla. Podle této záruky zhotovitel odpovídá, že jím provedené dílo bylo zhotoveno dle podmínek smlouvy a zejména v souladu se všemi obecně závaznými právními předpisy a platnými oborovými normami, a že tyto vlastnosti bude dílo vykazovat po celou záruční dobu. Záruční doba se sjednává v délce 60 měsíců.

9.2. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání objednateli a vady, které se projeví v záruční době.

9.3. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu k zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče vhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.

9.4. Vady díla je objednatel povinen písemně oznámit zhotoviteli nejpozději do 14 dnů po jejich zjištění, nejpozději však do 60 měsíců od předání a převzetí projektové dokumentace. Zjevné vady díla je objednatel povinen zhotoviteli oznámit nejpozději do 2 měsíců od převzetí díla.

9.5. Práva objednatele z vadného plnění díla se řídí v souladu s ust. § 2615 občanského zákoníku, a s  ust. § 2106 občanského zákoníku.

9.6. Neuplatní-li objednatel při oznámení vady zhotoviteli jiný nárok z odpovědnosti za vady, platí, že požaduje bezplatné odstranění oznámené vady. Zhotovitel je v takovém případě povinen oznámenou vadu odstranit nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy mu byla vada objednatelem oznámena, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

X. Smluvní pokuty

10.1. Obě smluvní strany sjednávají smluvní pokuty za porušení závazků vyplývajících z této smlouvy takto:

10.2. V případě prodlení objednatele s placením faktur je zhotovitel oprávněn uplatnit vůči objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

10.3. V případě prodlení zhotovitele s předáním díla dle předmětu plnění je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny příslušné části díla, včetně DPH, za každý započatý den prodlení.

10.4. Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k jejímu zaplacení.

10.5. Vznikem povinnosti hradit smluvní pokutu ztrácí objednatel právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje.

10.6. Smluvní strany prohlašují, že s ohledem na předmět této smlouvy a charakter díla souhlasí s výší smluvních pokut a považují je za přiměřené.

XI. Pojištění

11.1. Zhotovitel odpovídá za škody vzniklé třetím osobám v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy. Zhotovitel je povinen mít před zahájením prací na díle na své náklady uzavřené pojištění odpovědnosti za škodu vůči třetím stranám a je povinen jej udržovat v účinnosti, nebo zařídit, aby byla udržována v účinnosti, a to po celou dobu platnosti smlouvy, až do splnění všech svých závazků vyplývajících ze smlouvy, včetně závazků poddodavatelů, a to beze změn, po celou dobu trvání záruky. Limit pojištění odpovědnosti zhotovitele vůči třetím stranám za škodu je minimálně 1.000.000,- Kč.

11.2. Zhotovitel je povinen při podpisu této smlouvy předložit originál nebo ověřenou kopii pojistné smlouvy nebo dokladu o uzavření pojistné smlouvy jako důkaz, že požadované pojištění je plně platné a účinné.

XII. Odstoupení od smlouvy

12.1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení nebo neplnění smlouvy dle čl. II., III., VI. a VII. Zhotovitelem.

12.2. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně, právo odstoupit od smlouvy nemá ta strana, která se neplnění nebo podstatného porušení smlouvy dopustila, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámeni o odstoupení druhé smluvní straně.

12.3. Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy v případě, je-li na majetek druhé strany vyhlášeno insolvenční řízení nebo je-li tento návrh zamítnut pro nedostatek majetku.

12.4. Smluvní strany se dohodly, že v případě odstoupení od smlouvy zůstává v platnosti ustanovení této smlouvy uvedené v čl. VIII., IX., X. a odst. 15.5.

12.5. Objednatel se zavazuje převzít a zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené práce do 7 dnů ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy. O takovém předání a převzetí bude pořízen zhotovitelem zápis s náležitostmi protokolu o předání a převzetí díla, bude v něm podrobně popsán stav rozpracovanosti díla, provedeno jeho ocenění, vymezeny vady a nedodělky a sjednán způsob jejich odstranění. Objednatel má v případě odstoupení od smlouvy i u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, místo jejich odstranění.

XIII. Licence

13.1. Každá projektová dokumentace vypracovaná zhotovitelem podle této smlouvy je autorským dílem.

13.2. Zhotovitel touto smlouvou poskytuje objednateli časově neomezené výhradní právo projektovou dokumentaci užít pro účely vyplývající z této smlouvy, zejména pro povolení, přípravu, zadání a realizaci Stavby, která je předmětem projektové dokumentace. Objednatel je oprávněn v případě potřeby projektovou dokumentaci bez omezení rozmnožovat a předat ji třetím osobám za účelem dosažení cíle, ke kterému je dokumentace určena.

13.3. Zhotovitel touto smlouvou zároveň poskytuje objednateli právo udělit dalším osobám podlicenci k využití díla v rozsahu stejném či menším než je k tomu oprávněn objednatel.

13.4. Zhotovitel nesmí poskytnout licenci třetí osobě a je povinen se i sám zdržet výkonu práva užít dílo.

13.5. Územní rozsah licence je neomezený.

13.6. Odměna za užití díla je již v celém rozsahu zahrnuta do ceny sjednané v ust. Čl. IV odst. 4.3 této smlouvy.

13.7 Objednatel není povinen licenci využít.

XIV. Další ujednání

14.1. Je-li k plnění povinností zhotovitele z této smlouvy třeba činit právní jednání jménem objednatele, objednatel je povinen udělit zhotoviteli písemnou plnou moc, kterou se zhotovitel zavazuje přijmout a jednat dle ní osobně.

14.2. Práva a povinnosti stran vyplývající ze smlouvy přechází v plném rozsahu na jejich právní nástupce.

14.3. Zhotovitel bere na vědomí, že veškeré informace, skutečnosti, veškerá dokumentace, týkající se díla je předmětem obchodního tajemství objednatele a tento je považuje za důvěrné ve smyslu ustanovení § 504 Občanského zákoníku. Výjimku tvoří informace vyžádané třetími osobami, jejichž oprávnění vyplývá z příslušných právních předpisů.

14.4. Zhotovitel se podpisem této smlouvy stává podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.

14.5. Zhotovitel se zavazuje plnit své závazky dle této smlouvy svým jménem a na vlastní zodpovědnost, je však oprávněn použít k jejich plnění jiné způsobilé osoby (poddodavatele). Za jejich činnost však odpovídá, jako by ji prováděl sám.

14.6. V případě, že v průběhu realizace dojde ke změně poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, musí i nový poddodavatel doložit splnění kvalifikace ve stejném rozsahu jako původní poddodavatel, a to před započetím jeho prací na zakázce.

14.7. Zhotovitel se zavazuje k součinnosti při vedení a průběžné aktualizaci seznamu všech poddodavatelů včetně výše jejich podílu na akci.

14.8. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nebude postupovat pohledávky vyplývající z této smlouvy dalším subjektům.

XV. Závěrečná ustanovení

15.1. Pokud tato smlouva nestanoví jinak, řídí se právní vztahy jí založené občanským zákoníkem. Nelze-li některé otázky řešit podle těchto ustanovení, použijí se obecně závazné právní předpisy  České republiky.

15.2. Změny této smlouvy lze činit pouze po dohodě obou smluvních stran písemně a formou číslovaných dodatků k této smlouvě. Jakékoliv opravy textu platí jen, byly-li parafovány oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

15.3. Tato smlouva je sepsána v třech identických stejnopisech s platností originálu, z nichž zhotovitel obdrží jedno a objednatel dvě vyhotovení.

15.4. Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby v případě jejich rozdělení, sloučení, jakékoliv jiné přeměně nebo převodu práv na dceřiné a jiné společnosti byl právní nástupce zavázán stejně jako smluvní strana této smlouvy a aby v takovém případě nedošlo ke zkrácení práv druhé smluvní strany.

15.5. Tato smlouva je platná a účinná dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Smluvní strany potvrzují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, porozuměly jejímu obsahu, uzavírají ji svobodně. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci obou smluvních stran své níže uvedené podpisy.

15.6. Tato smlouva byla schválena radou městyse Bernartice dne ……………………….., usnesením č. ………………………...

V Bernarticích dne…………………	V ………………………………... dne…………………

………………………………………………….	………………………………………………….

za objednatele	za zhotovitele

Pavel Souhrada – starosta městyse