Příloha č. 6

SMLOUVA O DÍLO

Projektová dokumentace a související služby

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Objednatel:	Městys Bernartice

se sídlem:	Náměstí svobody 33, 398 43 Bernartice

zastoupený:	Pavlem Souhradou, starostou

IČO: 	00249530

DIČ:	CZ00249530

Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu:	641532349/0800

Zástupce ve věcech technických:	[bude doplněno před podpisem smlouvy], tel. [bude doplněno 	před podpisem smlouvy]

a

Zhotovitel:	[doplní účastník]

se sídlem:	[doplní účastník]

zastoupený: 	[doplní účastník]

IČO: 	[doplní účastník]

DIČ:	[doplní účastník]

Bankovní spojení:	[doplní účastník]

Číslo účtu:	[doplní účastník]

Zástupce ve věcech technických:	[doplní účastník], tel.: [doplní účastník]

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u [doplní účastník] soudu v [doplní účastník], oddíl [doplní účastník], vložka [doplní účastník].

uzavírají tuto smlouvu o dílo (dále jen "smlouva")

- Úvodní ustanovení

  - Touto smlouvou o dílo se zhotovitel zavazuje k provedení díla a objednatel se zavazuje k jeho převzetí a zaplacení dohodnuté ceny za jeho provedení, za předpokladu dodržení všech podmínek výslovně v této smlouvě sjednaných.

  - Zhotovitel se uzavřením této smlouvy o dílo zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí odborně provést pro objednatele dílo spočívající ve vypracování projektové dokumentace a v poskytnutí souvisejících služeb. Zhotovitel prohlašuje, že je či disponuje autorizovanou osobou s oprávněním potřebným k provedení projekčních prací, které jsou předmětem smlouvy, a že disponuje zkušenostmi a technickými prostředky nezbytnými k vyhotovení předmětu plnění této smlouvy, v rozsahu, kvalitě a termínu touto smlouvou dohodnutých.

  - Zhotovitel dále prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy mu nejsou známy žádné skutečnosti, které by mu zabraňovaly vykonávat pro objednatele činnosti uvedené v čl. 2. této smlouvy. Zejména prohlašuje, že není v souvislosti se záměrem a následnou případnou realizací uvedené stavby nebo vůči potenciálním dodavatelům stavebního řešení ve střetu zájmů, tj. že zájmy jeho osoby či zaměstnanců neohrožují jeho nestrannost nebo nezávislost při provádění díla a současně při výkonu této činnosti nemá žádný zájem získat osobní výhodu nebo snížit majetkový nebo jiný prospěch objednatele. Současně se zhotovitel zavazuje, že pokud by kterákoli z těchto skutečností po uzavření smlouvy nastala, nebo by se o jejich existenci dozvěděl, neprodleně o tom objednatele vyrozumí.

  - Zhotovitel je vázán svou nabídkou předloženou objednateli v rámci výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Projektová dokumentace – revitalizace Náměstí svobody, Bernartice“ (dále jen „Veřejná zakázka“).

  - Zhotovitel odpovídá za správnost, úplnost a bezpečnost stavby provedené podle jím zpracované projektové dokumentace a za proveditelnost stavby podle jím zpracované projektové dokumentace. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněný a odborně způsobilý provádět činnosti dle této smlouvy.

  - Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí bez ohledu na to, zda se jedná o osoby zhotovitele nebo jeho poddodavatelů. Zhotovitel je povinen zajistit plnění povinností ve smyslu tohoto odstavce svými poddodavateli.

  - Zhotovitel se zavazuje po dobu trvání této smlouvy zajistit dodržování veškerých právních předpisů v oblasti ochrany životního prostředí, zejm. zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí ve znění pozdějších předpisů a zásady uvedených právních předpisů zahrnout do jím zpracované projektové dokumentace dle této smlouvy. Při nakládání s odpady je zhotovitel povinen řídit se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a zajistit ekologické třídění odpadu.

  - Objednatel je v nezbytném rozsahu povinen poskytnout zhotoviteli součinnost pro plnění smlouvy, zejména se zavazuje poskytnout zhotoviteli na vyžádání nezbytné podklady.

  - Objednatel prohlašuje, že má dostatečné finanční prostředky na plnou úhradu ceny díla.

- Předmět díla

  - Předmětem díla je vypracování projektové dokumentace (též „PD“) Náměstí svobody v Bernarticích, okres Písek, v souladu s dopravní studií, kterou pro městys Bernartice vypracoval S-pro servis s. r. o., Pivovarská 1272, 388 01 Blatná, IČ: 060910 – Ing. Oldřich Slováček, datum zpracování: 11/2023. Projektová dokumentace bude řešit 5 stavebních objektů, a to SO 1 - komunikace I. a II. třídy, SO 2 - vnitřní členění komunikací a chodníků, SO 3 - parkové úpravy (zeleň), SO 4 - veřejné osvětlení, SO 5 - vodní hospodářství (kašna), zavlažovací systémy.

Rozsah díla:

- vypracování dokumentace pro povolení stavby podle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „nový stavební zákon“)

- vypracování dokumentace pro provádění stavby, včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr (DPS);

- kompletní inženýrská činnost, obstarání všech pravomocných povolení s vyznačenou doložkou právní moci, ověřená dokumentace od stavebního úřadu vč. zajištění všech příslušných smluv a předání výstupů inženýrské činnosti;

  - Projektová dokumentace bude zpracována v souladu s platnou legislativou. Při zpracování projektové dokumentace, zejm. DPS, která bude zároveň dokumentací pro výběr zhotovitele stavby, postupováno v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (ZZVZ) (zejm. § 36 odst. 1 ZZVZ - zákaz stanovení zadávacích podmínek tak, aby určitým dodavatelům bezdůvodně přímo nebo nepřímo zaručovaly konkurenční výhodu nebo vytvářely bezdůvodné překážky hospodářské soutěže a § 89 odst. 5 ZZVZ - zákaz stanovení technických podmínek tak, aby zvýhodňovaly nebo znevýhodňovaly určité dodavatele nebo výrobky, příp. § 89 odst. 6 ZZVZ a § 90 odst. 3 ZZVZ), a jeho prováděcími vyhláškami, zejména vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů.

  - Zhotovitel se dále v rámci své činnosti při vyhotovování projektové dokumentace zavazuje navrhnout pro stavbu standardy v maximální možné míře respektující otevřené technologie, tzn. taková řešení, u kterých budou práva přístupu, přístupové revize, kódy a plomby převedeny do dispoziční sféry objednatele. Zejména se zavazuje zasadit o to, aby objednatel nebyl po zhotovení stavby povinen objednávat případné pravidelné revize technologií výlučně u zhotovitele prací, či pouze u jediného dodavatele majícího k takové činnosti výlučná práva.

  - Zhotovitel zajistí, aby DPS obsahovala opatření, která jsou nezbytná k tomu, aby samotná realizace stavby byla šetrná k životnímu prostředí.

  - Zhotovitel předá objednateli projektovou dokumentaci v listinné podobě v šesti vyhotoveních a v jednom vyhotovení v elektronické podobě (prostřednictvím datového úložiště nebo na flash disku či jiném vhodném nosiči dat) ve formátu pdf a dwg, případně v jiném běžně podporovaném formátu.

  - Projektová dokumentace bude obsahovat soupis prací a výkaz výměr ve formátu xls (xlsx), pdf a xml (ve struktuře eSoupis, nebo uniXML, nebo xc4), nebo obdobný výstup z rozpočtového softwaru. Dále zhotovitel vypracuje oceněný soupis prací, včetně krycího listu, s cenami uvedenými v Kč bez DPH, samostatné DPH v Kč a s cenami uvedenými v Kč včetně DPH, dle aktuální cenové soustavy, pro stanovení předpokládané hodnoty stavby. U každého objektu bude uveden u rekapitulace objektů šestimístný číselný kód zatřídění dle klasifikace stavebních děl (CZ-CC). Výrobky a dodávky budou podrobně popsány a budou uvedeny jejich technické a fyzikální vlastnosti tak, aby uchazeč o realizaci mohl podle uvedených vlastností vybrat vhodný výrobek, resp. dodávku. Soupis prací bude obsahovat sloupec s odkazem na typ použité cenové soustavy ve tvaru "rok_typ cenové soustavy" (např. "2024_OTSKP" nebo "CS_ÚRS_2024_01" nebo "RTS_DATA_2024/I"). Objednatel si vyhrazuje právo požádat zhotovitele v případě potřeby o bezplatnou aktualizaci soupisu prací. Oceněný soupis prací v listinné podobě bude objednateli předán ve dvou vyhotoveních samostatně. Zhotovitel bere na vědomí, že tuto projektovou dokumentaci použije objednatel pro výběr dodavatele stavby v souladu se ZZVZ.

  - Součástí projektové dokumentace bude dopravně-inženýrské opatření pro realizaci stavby, pro případné zvláštní užívání a uzavírky pozemních komunikací s umístěním dopravního značení, tzn. pro stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v době provádění stavby dle požadavku Policie ČR, vlastníka pozemní komunikace a příslušného správního úřadu dle zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a dalších souvisejících předpisů.

  - Zhotovitel je povinen provést i práce a činnosti výše výslovně neuvedené (průzkumy, studie, polohopisné a výškopisné zaměření apod.), o nichž ví nebo podle svých odborných zkušeností vědět má, že jsou nezbytné pro řádné plnění předmětu této smlouvy.

  - Projektová dokumentace musí volit nejvhodnější a nejekonomičtější řešení stavby, včetně nákladů souvisejících s užíváním stavby a nákladů na její údržbu.

  - Zhotovitel se zavazuje při zpracování díla navrhovat inovativní řešení, pokud je to možné a vhodné vzhledem k účelu stavby.

  - Součástí projektové dokumentace bude posouzení, zda pro realizaci stavby ve smyslu ustanovení zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, musí být určen koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a zda vzniká povinnost zpracovat plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. Součástí dokumentace budou podmínky pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

  - Projektová dokumentace bude obsahovat zakreslení veškerých podzemních a nadzemních sítí, nacházejících se v zájmovém území, zjištění stavu stávajících inženýrských sítí u jejich správců a v případě potřeby bude projektová dokumentace řešit přeložky těchto sítí.

  - Projektová dokumentace bude obsahovat dokladovou část dle platné legislativy. Projektová dokumentace bude v souladu s dokladovou částí, zejména se závaznými stanovisky, rozhodnutími a vyjádřeními dotčených orgánů, dále pak se stanovisky vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury a všemi ostatními potřebnými stanovisky, vyjádřeními, posudky, studiemi a výsledky jednání vedených v průběhu zpracování projektové dokumentace.

  - Provádění inženýrské činnosti zhotovitelem zahrnuje veškeré činnosti a práce nutné k zajištění pravomocných povolení či jiného potřebného opatření stavebního úřadu, zejména zajištění všech požadovaných závazných stanovisek dotčených orgánů, zajištění souhlasů a jiných bezrozporných stanovisek účastníků řízení a dále jednání se správními úřady k zahájení a vedení správních řízen, a to včetně nákladů s tím spojených (tzn. poštovné, kolkovné, dopravné, správní poplatky vyměřené a vybírané správními úřady apod.).

  - Předmět díla je podrobně specifikován v příloze č. 1 smlouvy o dílo.

  - Dojde-li při realizaci předmětu díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla na základě požadavků objednatele, uzavřou obě strany dodatek ke smlouvě, ve kterém dohodnou úpravu ceny a termínu předání díla.

- Termíny plnění

  - Zhotovitel se zavazuje provést a předat sjednané dílo v těchto termínech:

| předání čistopisu dokumentace pro povolení stavby (SO 1, SO 2, SO 3, SO 4 a SO 5) | do 31. 3. 2027* |
| --- | --- |
| obstarání všech pravomocných povolení s vyznačenou doložkou právní moci, ověřená dokumentace od stavebního úřadu vč. zajištění všech příslušných smluv a předání výstupů inženýrské činnosti (SO 1, SO 2, SO 3, SO 4 a SO 5) |  |
| předání čistopisu projektové dokumentace pro provádění stavby včetně čistopisu oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, s výkazem výměr (SO 1, SO 2, SO 3, SO 4 a SO 5) |  |
| spolupráce při výběru dodavatele stavby | do podpisu smlouvy s dodavatelem stavby, na základě objednávek zadavatele |
| výkon dozoru projektanta | po celou dobu skutečného provádění stavby, na základě objednávek zadavatele |

* Termín lze prodloužit pouze v případě, dojde-li k prodloužení lhůty, kterou budou dotčené orgány státní správy potřebovat pro svá stanoviska.

  - Objednatel souhlasí s převzetím díla i před dohodnutými termíny plnění.

  - Dílo se u každého stavebního objektu považuje za dokončené jeho předáním a převzetím bez vad a nedodělků, o čemž se sepíše písemný protokol, který podepíší objednatel a zhotovitel. Tento protokol, v němž objednatel výslovně prohlásí, že dílo (daný stavební objekt) přejímá, je rozhodující skutečností pro splnění termínu dokončení díla.

  - Termíny dokončení díla stanovené v odst. 3.1 tohoto článku smlouvy o dílo mohou být prodlouženy z důvodu přerušení nebo zastavení projektových prací vyvolaných objednatelem. V tomto případě se prodlužují termíny o dobu prodlení objednatele.

- Cena díla

  - Podkladem pro uzavření této smlouvy o dílo je nabídka zhotovitele podaná objednateli v rámci výběrového řízení na veřejnou zakázku. Zhotovitel prohlašuje, že dílo podle této smlouvy provede v dohodnuté lhůtě a za dohodnutou cenu podle cenové nabídky.

  - Nabídková cena je uvedena jako nejvýše přípustná a je platná do doby celkového dokončení a předání díla a do doby ukončení poskytování souvisejících služeb:

| stavební objekt | předmět | cena bez DPH v Kč | DPH v Kč | cena s DPH v Kč |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SO 1 | - předání čistopisu dokumentace pro povolení stavby | [doplní účastník] | [doplní účastník] | [doplní účastník] |
|  | - obstarání všech pravomocných povolení s vyznačenou doložkou právní moci, ověřená dokumentace od stavebního úřadu vč. zajištění všech příslušných smluv a předání výstupů inženýrské činnosti |  |  |  |
|  | - předání čistopisu projektové dokumentace pro provádění stavby včetně čistopisu oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, s výkazem výměr |  |  |  |
| SO 2 | - předání čistopisu dokumentace pro povolení stavby | [doplní účastník] | [doplní účastník] | [doplní účastník] |
|  | - obstarání všech pravomocných povolení s vyznačenou doložkou právní moci, ověřená dokumentace od stavebního úřadu vč. zajištění všech příslušných smluv a předání výstupů inženýrské činnosti |  |  |  |
|  | - předání čistopisu projektové dokumentace pro provádění stavby včetně čistopisu oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, s výkazem výměr |  |  |  |
| SO 3 | - předání čistopisu dokumentace pro povolení stavby | [doplní účastník] | [doplní účastník] | [doplní účastník] |
|  | - obstarání všech pravomocných povolení s vyznačenou doložkou právní moci, ověřená dokumentace od stavebního úřadu vč. zajištění všech příslušných smluv a předání výstupů inženýrské činnosti |  |  |  |
|  | - předání čistopisu projektové dokumentace pro provádění stavby včetně čistopisu oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, s výkazem výměr |  |  |  |
| SO 4 | - předání čistopisu dokumentace pro povolení stavby | [doplní účastník] | [doplní účastník] | [doplní účastník] |
|  | - obstarání všech pravomocných povolení s vyznačenou doložkou právní moci, ověřená dokumentace od stavebního úřadu vč. zajištění všech příslušných smluv a předání výstupů inženýrské činnosti |  |  |  |
|  | - předání čistopisu projektové dokumentace pro provádění stavby včetně čistopisu oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, s výkazem výměr |  |  |  |
| SO 5 | - předání čistopisu dokumentace pro povolení stavby | [doplní účastník] | [doplní účastník] | [doplní účastník] |
|  | - obstarání všech pravomocných povolení s vyznačenou doložkou právní moci, ověřená dokumentace od stavebního úřadu vč. zajištění všech příslušných smluv a předání výstupů inženýrské činnosti |  |  |  |
|  | - předání čistopisu projektové dokumentace pro provádění stavby včetně čistopisu oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, s výkazem výměr |  |  |  |
| celkem |  | [doplní účastník] | [doplní účastník] | [doplní účastník] |

  - Změna ceny, ať zvýšení či snížení, je možná jen při změně zákonné sazby DPH a tehdy, dojde-li, a to pouze z požadavku objednatele, ke změně předmětu díla. Za změnu předmětu díla se v tomto směru považuje taková změna, při které dojde ke zúžení nebo rozšíření požadovaných stupňů projektové dokumentace nebo rozsahu poskytovaných služeb.

- Platební podmínky

  - Faktura (daňový doklad) bude obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

  - Na zhotovované dílo objednatel neposkytuje zálohy.

  - Právo na zaplacení ceny díla vzniká provedením díla. Je-li dílo přejímáno po částech (stavebních bjektech), vzniká právo na zaplacení ceny za každou část při jejím provedení, resp. dokončení.

  - Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených činností a dodaných služeb, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze činnosti a služby, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i neodsouhlasené činnosti a služby, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce (zejména smluvní pokuty).

  - Splatnost faktur je stanovena na 30 kalendářních dnů ode dne doručení faktury objednateli.

  - Smluvní strany berou na vědomí, že zaplacením se rozumí odepsání dlužné částky z účtu objednatele.

  - Pokud faktura neobsahuje všechny zákonem a smlouvou stanovené náležitosti, je objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit s tím, že zhotovitel je poté povinen vystavit novou fakturu s novým termínem splatnosti. V takovém případě není objednatel v prodlení s úhradou.

- Záruka za jakost a vady

  - Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost a vady předaného díla. Zhotovitel zejména zaručuje, že dílo bude způsobilé k užití pro účel stanovený v této smlouvě a že bude odpovídat požadavkům platných právních předpisů a norem.

  - Zhotovitel poskytuje záruku v délce 60 měsíců ode dne protokolárního předání a převzetí díla.

  - Zhotovitel je povinen vady díla odstranit bezplatně v dohodnuté lhůtě, nejpozději do 30 dnů od doručení reklamace.

  - Dílo má vady, pokud neodpovídá kvalitou či rozsahem podmínkám stanoveným ve smlouvě a požadavkům právních předpisů a norem platných a účinných v době zhotovení díla, vztahujících se k plnění předmětu smlouvy.

- Licenční a autorská ujednání

- Zhotovitel prohlašuje, že je nositelem, případně vykonavatelem majetkových autorských práv k dílu, které je předmětem této smlouvy.

- Zhotovitel tímto uděluje objednateli výhradní oprávnění k výkonu práva dílo užít (licenci). Licence je poskytována jako:

  - výhradní, přičemž zhotovitel není oprávněn bez souhlasu dílo ani jakoukoli jeho dílčí část sám užít,

  - na dobu trvání majetkových autorských práv k dílu,

  - pro území všech zemí světa (celosvětově),

  - množstevní rozsah této licence není nijak omezen,

  - s právem dalšího postoupení získaného práva či udělení podlicence třetím osobám. Zhotovitel tímto dává objednateli souhlas k poskytnutí nebo postoupení licence, přičemž objednatel není povinen zhotovitele o poskytnutí nebo postoupení licence informovat.

- Objednatel není povinen licenci využít.

- Práva a povinnosti objednatele podle této smlouvy přecházejí na jeho právního nástupce.

- Objednatel jako výhradní nabyvatel licence nabývá oprávnění ke všem v současnosti známým způsobům užití díla, a to zejména k těm způsobům užití, která účelově souvisí s:

  - výběrem dodavatele stavby zhotovované podle projektové dokumentace vyhotovené podle této smlouvy,

  - realizací stavby podle projektové dokumentace vyhotovené podle této smlouvy,

  - jakoukoli výstavou nebo propagací díla nebo stavby.

- Zhotovitel tímto uděluje objednateli neomezený a neodvolatelný souhlas se zveřejněním díla nebo jeho části v jakékoli fázi nebo stupni rozpracovanosti, s jakýmikoli úpravami a změnami díla nebo jeho části, jakožto i s jakýmkoliv jeho tvůrčím zpracováním, s jeho spojením s jinými díly a jeho zařazením do díla souborného.

- Zhotovitel prohlašuje, že autor díla výslovně udělil zhotoviteli bezpodmínečný a neodvolatelný souhlas k zveřejnění díla, jeho úpravám, změnám, jeho zpracování včetně překladu, jeho spojení s jiným dílem a zařazení díla do díla souborného a dále prohlašuje, že autor udělil zhotoviteli bezpodmínečný souhlas k výkonu autorových majetkových práv k dílu a dále prohlašuje, že autor udělil bezpodmínečný souhlas zhotoviteli k postoupení shora uvedených práv třetí osobě.

- Výše odměny za nabytí licence k užití díla je zahrnuta v ceně za zhotovení díla, a tedy veškeré finanční nároky vyplývající z užití díla objednatelem jsou zaplacením ceny za zhotovení díla dle této smlouvy uspokojeny. Odměna je sjednána bez ohledu na výši výnosů objednatele z využití licence. Zhotoviteli nevzniká právo na přiměřenou dodatečnou odměnu v případech, kdy by se výše odměny dostala do zřejmého nepoměru k zisku z využití licence a k významu díla pro dosažení takového zisku.

- Zhotovitel prohlašuje, že mu nejsou známa žádná práva třetích osob, která by mohla být na překážku užívání díla objednatelem v rozsahu uvedeném v této smlouvě. V případě, že by existovalo právo třetí osoby, které by mohlo být na překážku užívání díla dle této smlouvy, je zhotovitel povinen zajistit nerušený výkon užití díla objednatelem nebo jeho nástupcem.

- Zhotovitel se zavazuje, že v případě zjištění neoprávněného užívání díla třetí osobou poskytne objednateli náležitou součinnost při přijímání potřebných právních opatření k ochraně výkonu práv objednatele podle této smlouvy.

- Oprávnění objednatele užít dílo nezaniká a nemá na něj vliv odstoupení od smlouvy jakékoliv smluvní strany v případech, kdy se strany v souvislosti s odstoupením od smlouvy vypořádají tak, že objednateli zůstane dílo dle této smlouvy a zhotoviteli uhrazená cena díla nebo její odpovídající část. Objednatel je v takovém případě oprávněn dílo nebo jakoukoli jeho část sám nebo prostřednictvím jiné jím pověřené osoby dokončit, dopracovat nebo jakkoli upravit.

- Objednatel nabude vlastnické právo k jednotlivým částem projektové dokumentace a všem jejím verzím okamžikem jejího předání. Objednatel je oprávněn každou dílčí část projektové dokumentace užívat, kopírovat nebo zpřístupňovat třetím osobám.

7.13. Práva zhotovitele osobovat si autorství díla a uvádět u díla své jméno zejm. při zveřejnění díla, propagaci díla např. formou veřejné výstavy či oznámeních o díle zůstávají nedotčena.

- Smluvní pokuty, náhrada škody a odstoupení od smlouvy

  - Je-li zhotovitel v prodlení s předáním projektové dokumentace či její části v termínu dle čl. 3 této smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč, byť i jen započatý den prodlení.

  - Je-li zhotovitel v prodlení s odstraněním vad dle čl. 6 této smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý, byť i jen započatý den prodlení.

  - Je-li zhotovitel v prodlení oproti lhůtě plnění u kterékoliv ostatní činnosti sjednané touto smlouvou, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 800 Kč za každý, byť i jen započatý den prodlení.

  - Za porušení povinnosti zhotovitele stanovené v 8.18 této smlouvy uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.

  - Smluvní strany se dohodly, že objednatel zaplatí zhotoviteli smluvní pokutu za prodlení s termínem splatnosti faktur ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení. Tato smluvní pokuta v sobě obsahuje i úrok z prodlení, který nebude (nastane-li prodlení) zvlášť účtován.

  - Všechny smluvní pokuty jsou splatné do 14 kalendářních dnů ode dne doručení výzvy k úhradě smluvní pokuty druhé straně.

  - Smluvní strany jsou oprávněny požadovat při porušení povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, vedle smluvní pokuty i plnou náhradu škody, která jim vznikla porušením takové povinnosti.

  - Povinnost zaplatit smluvní pokutu může vzniknout i opakovaně, její celková výše není omezena.

  - Žádná ze smluvních stran nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením svých povinností vyplývajících z této smlouvy a není v prodlení, bránila-li jí v jejich splnění některá z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku.

  - Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případě, že zhotovitel bude v prodlení s plněním smlouvy z důvodů na straně zhotovitele déle než jeden měsíc nebo bude činnosti a služby poskytovat nekvalitně v rozporu s platnými předpisy nebo touto smlouvou, i když byl na tuto skutečnost objednatelem písemně upozorněn.

  - Smluvní strany jsou oprávněny k jednostrannému odstoupení od této smlouvy v případech, že jedna ze smluvních stran neplní podmínky této smlouvy, byla-li na tuto skutečnost upozorněna a nesjednala-li nápravu ani v dostatečné poskytnuté lhůtě.

  - Objednatel může odstoupit od smlouvy (z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků zhotovitelem) především pokud:

- zhotovitel provádí činnosti nebo poskytuje služby nekvalitně, nebo v rozporu s platnými předpisy nebo touto smlouvou;

- zhotovitel je v podstatném prodlení s prováděním díla, přičemž za podstatné prodlení se považuje doba delší než jeden měsíc;

- zhotovitel nedbá pokynů objednatele pro provádění díla ani přes písemné upozornění;

- bylo-li rozhodnuto o úpadku zhotovitele v insolvenčním řízení;

- zhotovitel je, v rozporu s jeho prohlášením učiněným v čl. 1.3. této smlouvy, ve střetu zájmů, když současně není možné přijmout žádná jiná vhodná nápravná opatření

  - Zhotovitel může odstoupit od smlouvy (z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků objednatelem) především pokud:

- objednatel je v prodlení s placením podle této smlouvy delším než 60 dnů, avšak teprve poté, kdy na hrubé neplnění smluvních závazků objednatele předem písemně upozornil a poskytl přiměřenou lhůtu k nápravě.

  - Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy, s výjimkou nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy a nároku na zaplacení sjednaných smluvních pokut.

  - Objednatel si vyhrazuje právo, aby mu zhotovitel na vyzvání předložil rozpracovanou projektovou dokumentaci k posouzení.

  - Objednatel se zavazuje převzít dokončené dílo, pokud dílo nevykazuje vady a nedodělky. O předání díla bude vyhotoven písemný protokol, v němž obě strany uvedou mimo jiné zjištěné vady a nedodělky, jakož i lhůty pro jejich odstranění.

  - Zhotovitel se zavazuje mít uzavřenou platnou a účinnou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám s minimální pojistnou částkou 1 000 000 Kč. Tuto pojistnou smlouvu bude zhotovitel udržovat v platnosti po celou dobu platnosti této smlouvy o dílo.

  - V průběhu zhotovování díla, není zhotovitel oprávněn poskytovat výsledky činnosti jiným osobám. Zhotovitel se zavazuje během plnění smlouvy i po předání díla objednateli, zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od objednatele v souvislosti s plněním smlouvy (se zhotovením díla). Povinnost mlčenlivosti se vztahuje i na zaměstnance zhotovitele a na všechny další osoby, které zhotovitel k plnění předmětu smlouvy zmocnil.

  - Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese za ně odpovědnost a záruku v plném rozsahu dle této smlouvy tak, jako kdyby je provedl on sám. Zhotovitel plně odpovídá za výběr takových poddodavatelů, kteří splňují požadované předpoklady, oprávnění a kvalifikaci, odpovídající povaze prací prováděných těmito poddodavateli.

  - Zhotovitel je povinen na písemnou výzvu objednatele předložit objednateli kdykoli v průběhu provádění díla písemný seznam všech svých poddodavatelů. V případě využití poddodavatelů je zhotovitel povinen od každého z nich vyžadovat čestné prohlášení o neexistenci střetu zájmů v obdobném rozsahu, v jakém tíží zhotovitele dle čl. 1.3. této smlouvy.

  - Zhotovitel se dále zavazuje, že pokud v souvislosti s realizací této smlouvy při plnění svých povinností přijdou jeho pověření zaměstnanci do styku s osobními nebo citlivými údaji ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) a č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), učiní veškerá opatření, aby nedošlo k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož aby i jinak neporušil toto obecné nařízení a zákon. Zhotovitel nese plnou odpovědnost a právní důsledky za případné porušení obecného nařízení a zákona z jeho strany. Povinnosti výše uvedené platí jak po dobu plnění předmětu smlouvy, tak i po ukončení smluvního vztahu.

  - Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo úplně znemožní plnění jejich povinností podle této smlouvy, jsou povinni se o tomto bez zbytečného odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. Nesplnění této povinnosti zakládá právo na náhradu škody pro stranu, která se porušení smlouvy v tomto bodě nedopustila.

- Závěrečná ustanovení

  - Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran.

  - Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravená se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a souvisejícími právními předpisy.

  - Jakákoliv změna smlouvy musí být sjednána jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy.

  - Tato smlouva je vyhotovena v elektronickém originálu.

  - Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, souhlasí bez výhrad s jejím obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.

  - Uzavření smlouvy schválila, v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů Rada městyse Bernartice dne [bude doplněno před podpisem smlouvy] usnesením č. [bude doplněno před podpisem smlouvy]. Toto prohlášení se činí v souladu s § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a považuje se za doložku potvrzující splnění tohoto zákona.

V Bernarticích						V [doplní účastník]

Za objednatele:						Za zhotovitele:

………………………………………                           	……..……….………………………

Pavel Souhrada		jméno, příjmení funkce [doplní účastník]

starosta			funkce

# Příloha č. 1 – Podrobná specifikace Plnění

- Dílo (dle bodu 2.1 a), b) smlouvy)

  - Podmínky provádění Díla

    - Projektová dokumentace, jejíž tvorba je předmětem Díla, bude vypracována v souladu s platnou legislativou. Zároveň bude postupováno dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) (zejm. § 36 odst. 1 ZZVZ - zákaz stanovení zadávacích podmínek tak, aby určitým dodavatelům bezdůvodně přímo nebo nepřímo zaručovaly konkurenční výhodu nebo vytvářely bezdůvodné překážky hospodářské soutěže a § 89 odst. 5 ZZVZ - zákaz stanovení technických podmínek tak, aby zvýhodňovaly nebo znevýhodňovaly určité dodavatele nebo výrobky, příp. § 89 odst. 6 ZZVZ a § 90 odst. 3 ZZVZ), a jeho prováděcích vyhlášek, zejména vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů, případně podle právních předpisů, které v době plnění této smlouvy uvedené právní předpisy nahradí.

    - Projektová dokumentace bude zpracována osobou (či osobami) autorizovanou dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.

    - Součástí projektové dokumentace budou technické podmínky (specifikace), včetně seznamu norem, použitých při zpracování dokumentace.

    - Dokumentace bude obsahovat Plán organizace výstavby včetně časového harmonogramu.

    - Součástí projektové dokumentace bude posouzení, zda pro realizaci stavby ve smyslu ustanovení zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, musí být určen koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a zda vzniká povinnost zpracovat plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. Součástí dokumentace budou podmínky pro zachování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

    - Zhotovitel se zavazuje vypracovat Soupis prací včetně krycího listu neoceněný, tzn. bez uvedení cen, který bude sloužit uchazečům k podání cenové nabídky v zadávacím řízení na zhotovitele stavby.  Dále zhotovitel vypracuje oceněný Soupis prací včetně krycího listu v Kč bez DPH, samostatné DPH v Kč a Kč včetně DPH, dle aktuální cenové soustavy, pro stanovení předpokládané hodnoty stavby. V případě podání žádosti o dotaci rozdělí zhotovitel náklady stavby na uznatelné a neuznatelné náklady a upraví soupis prací pro potřeby dotace. Objednatel si vyhrazuje právo požádat  zhotovitele v případě potřeby o bezplatnou aktualizaci Soupisu prací, a to včetně nového ocenění soupisu dle aktuální cenové soustavy (max. dvakrát).

    - Součástí projektové dokumentace bude dopravní řešení s DIO (dopravně-inženýrskými opatřeními) pro realizaci stavby, pro případné zvláštní užívání a uzavírky pozemních komunikací s umístěním dopravního značení, tzn. pro stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, v době provádění stavby dle požadavku Policie ČR, vlastníka pozemní komunikace a příslušného správního úřadu dle zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a dalších souvisejících předpisů.

    - U každého objektu bude uveden u rekapitulace objektů šestimístný číselný kód zatřídění dle Klasifikace stavebních děl (CZ-CC).

    - Zhotovitelem bude zajištěno projednání projektové dokumentace s dotčenými orgány státní správy (dále jen „DOSS“) a organizacemi, s vlastníky pozemků dotčených stavbou. Zhotovitel bude průběžně projednávat postup prací a části díla před dokončením se zástupci objednatele. Zhotovitel zajistí závazná stanoviska DOSS a organizací a vyjádření správců inženýrských sítí v zájmovém území stavby. Projektová dokumentace bude obsahovat zakreslení veškerých podzemních a nadzemních sítí, nacházejících se v prostoru stavby a nejbližším okolí, zjištění stavu stávajících inženýrských sítí u jejich správců a v případě potřeby bude projektová dokumentace řešit přeložky těchto sítí.

    - Projektová dokumentace bude zároveň sloužit jako podklad pro realizaci zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavby.

    - Zhotovitel bude respektovat stávající inženýrské sítě, v případě nutnosti jejich přeložky bude komunikovat a spolupracovat se správci těchto sítí.

    - Součástí Plnění jsou rovněž i veškeré potřebné průzkumy, činnosti, polohopisné a výškopisné zaměření, apod., které nejsou výše uvedené, ale o kterých zhotovitel ví, nebo podle svých odborných zkušeností vědět má, že jsou nezbytné k řádnému provedení Díla.

    - Projektové dokumentace budou dodány objednateli v 6 vyhotoveních v listinné podobě a 1 vyhotovení (prostřednictvím datového úložiště, nebo na flash disku či jiném vhodném nosiči dat) ve formátu „pdf“ a „dwg“, s oceněným a neoceněným soupisem prací ve formátu .xml (ve struktuře eSoupis, nebo uniXML, nebo xc4) a .xls (.xlsx). Tištěný neoceněný soupis prací bude součástí každého paré projektové dokumentace, tištěný oceněný soupis prací bude předán ve dvou vyhotoveních (mimo paré).

    - Při zpracování projektové dokumentace bude zhotovitel svolávat min. 1 x měsíčně jednání, a to v sídle objednatele nebo v případě potřeby dle vzájemné dohody. Připomínky, které vzejdou z těchto jednání, je zhotovitel povinen zapracovat do projektové dokumentace.

    - Před zpracováním konečné verze DPS bude aktuální fáze projektu projednána a odsouhlasena s objednatelem. Objednatel má na odsouhlasení této fáze projektové dokumentace, případně zaslání připomínek, 10 pracovních dní. Zhotovitel po obdržení odsouhlasení ze strany objednatele, případně po obdržení připomínek tyto odstraní a zpracuje nejdéle do 14 dnů konečnou verzi projektové dokumentace.

    - Objednatel si vyhrazuje právo, aby mu zhotovitel na vyzvání předložil rozpracovanou projektovou dokumentaci k posouzení.

    - Projektová dokumentace musí být v souladu s obecně platnými právními předpisy, zejména musí respektovat příslušné ČSN, ON, TKP a platné zákony a vyhlášky. Projektová dokumentace musí volit nejvhodnější a nejekonomičtější řešení stavby, včetně nákladů souvisejících s užíváním stavby a nákladů na její údržbu.

- Služby (dle bodu 2.1 c) smlouvy)

  - Specifikace Služeb

    - Předmětem Služeb je zajištění kompletní inženýrské činnosti (zahrnující zejména zajištění vyjádření a stanovisek orgánů státní správy, správců inženýrských sítí a dalších účastníků řízení nutných pro vydání všech rozhodnutí a zajištění získání všech rozhodnutí); inženýrská činnost bude ukončena předáním všech pravomocných povolení s vyznačenou doložkou právní moci a ověřené dokumentace od stavebního úřadu

    - V rámci zajištění kompletní inženýrské činnosti zhotovitel:

- obstará doklady a kladná vyjádření orgánů veřejné správy a dotčených právnických a fyzických osob, potřebné pro vydání příslušných rozhodnutí nebo povolení

- doplní a přizpůsobí dokumentaci, přikládanou k žádosti o rozhodnutí nebo povolení podle získaných dokladů a vyjádření

- vypracuje a podá jménem objednatele žádost o vydání všech potřebných povolení

- zajistí veškerá pravomocná povolení s vyznačenou doložkou právní moci

- předá projektovou dokumentaci potvrzenou stavebním úřadem objednateli